# UCHWAŁA Nr XIII/75/08

# Rady Gminy Kamień

z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie zmiany zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 166 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi  zmianami.

Rada Gminy Kamień postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się zakres wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych pn. Infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna uchwalonych w dniu 28 września 2004 r. Uchwałą Rady Gminy Kamień Nr XVIII/99/04 i zmienionego Uchwałą Nr XI/59/07 Rady Gminy Kamień z dnia 27 grudnia 2007 r. w następujący sposób:

Infrastruktura techniczna:

- Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy  kontynuowanego zadania p.n. „ Budowa drogi gminnej  Krzywa Wieś – Krakowski Gościniec” w 2008 roku o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie rowów  i poboczy.

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. Budowa drogi gminnej Nr.108501 Kamień-Błonie-Duble do realizacji w latach 2008 – 2009 z tego w roku 2008 kwotę 10 000 zł na wykonanie dokumentacji oraz w 2009 roku kwotę 353 900 zł na wybudowanie tej drogi.

- Łączy się dwa zadania w jedno to jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap” i „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków” i zmienia się nazwę tych zadań na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień – Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej” oraz zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy tego zadania w roku 2008 o kwotę 161 000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie dokumentacji projektowych. Zakres ten nie został wykonany w 2007 r. Zwiększa się w 2009 roku zakres rzeczowy i finansowy tego zadania o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Łowisko. Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy tego zadania w 2010 roku o kwotę 5 420.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krzywa Wieś i Podlesie.

- Zmienia się nazwę realizowanego zadania p.n. „Budowa ujęcia wody i sieci w Łowisku oraz rozbudowa stacji uzdatniania w Krzywej Wsi” na nową nazwę „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień – rozbudowa stacji uzdatniania wody, budowa ujęcia oraz rozbudowa sieci wodociągowej” oraz zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy tego zadania w roku 2008 o kwotę 20 000 zł  z przeznaczeniem na zapłacenie dokumentacji projektowej i zakupu jednej działki. Wydatki te nie zostały zrealizowane w roku 2007. Zwiększa się zakres finansowy tego zadania w roku 2009 o kwotę 154 000 zł. Wartość ta została zwiększona z tytułu uaktualnienia kosztów  planowanego zadania (wzrost cen robót budowlanych) i zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy tego zadania na 2010 r. o kwotę 1 280 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy.

Infrastruktura społeczna

- Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy kontynuowanego zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej i łącznika Kamień Prusina” w roku 2008 o kwotę 222 800 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane które w części nie zostały wykonane w roku 2007 i wykończeniowe które planowane były na 2009 r,  oraz zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy tego zadania w roku 2009 o 54 000 zł. Cały zakres rzeczowy tego zadania zostanie wykonany w 2008 roku, a planowany zakres finansowy w roku 2009 w kwocie 296 000 zł to zapłata zobowiązań z 2008 r.

- Zwiększa się zakres  finansowy kontynuowanego zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łowisku” w roku 2009 o kwotę 500 000 zł i zmienia się zakres rzeczowy  na który składają  się wprowadzone zmiany  budowlano-wykończeniowe obiektu (zmiana konstrukcji oraz pokrycia dachu, zmiana okien na pełną fasadę aluminiową) oraz zwiększa się  zakres rzeczowy i finansowy w roku 2010 o kwotę 1 960 000 zł z przeznaczeniem na roboty remontowe istniejącego budynku Zespołu Szkół i wykończeniowe całego zadania.

- Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy kontynuowanego zadania  p.n. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kamieniu” w roku 2010 o kwotę 295 000 zł, którą przeznacza się na termomodernizację obiektu.

- Wprowadza się nowe zadanie p.n. „Gminne Centrum Pomocy Społecznej w Kamieniu” do realizacji w latach 2008 – 2010 z tego:

w roku 2008 kwotę 285 000 zł na wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego,

w roku 2009 kwotę 450 000 zł na roboty budowlane i instalacyjne wewnątrz

budynku

w roku 2010 kwotę 465 000 zł na roboty wykończeniowe wewnętrzne i

termomodernizacja budynku.

- Wprowadza się nowe zadanie p.n. „Centrum Edukacyjno-Wystawiennicze w Kamieniu” do realizacji w latach 2008-2009 z tego:

w roku 2008 kwotę 50 000 zł na dokumentację  projektową

w roku 2009 roku kwotę 850 000 zł na roboty budowlano- wykończeniowe

obiektu.

§ 2

Ustala się okres realizacji programu na lata 2008 – 2010.

§ 3

Zwiększa się łączne nakłady na realizację programów o kwotę  15 640 804 zł.

W tym na program:

„Infrastruktura techniczna” – o 11 061 104 zł

„Infrastruktura społeczna” – o  4 579 700 zł.

§ 4

Ujednolicony  tekst   limitów    wydatków na     programy   wieloletnie  w  wysokości      21 930 900 zł w tym   na program :

„Infrastruktura techniczna” – 14 084 900 zł

„Infrastruktura społeczna” -  7 846 000 zł

określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Stanisław Bednarz

.

# WIELOLETNIE  PROGRAMY  INWESTYCYJNE

## I. Nazwa programu: Infrastruktura techniczna

Cel programu: stwarzanie dobrych warunków życia dla mieszkańców, zachowanie dobrego stanu środowiska naturalnego, dbanie o estetykę gminy, usprawnienie funkcji usługowo-handlowych gminy, stwarzanie korzystnych warunków do powstania przedsiębiorstw,

# Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Kamień

# Okres realizacji programu: lata 2008 - 2010

# Łączne nakłady finansowe na program: 14 084 900 zł

Wydatki na realizację programu:

- Rok 2008 –      681 000 zł

- Rok 2009 –   6 703 900 zł

- Rok 2010 –   6 700 000 zł

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość całego zadania | Wydatki na 2008 r. | Wydatki na 2009 r. | Wydatki na 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1. | Budowa drogi gminnej Krzywa Wieś-Krakowski Gościniec | 420 000 | 90 000 | 200 000 |  | 290 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa drogi gminnej Nr 108501 Kamień-Błonie-Duble | 363 900 | 10 000 |  |  | 10 000 | 99 170 |  | 254 730 | 353 900 |  |  |  |  |
| 3. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień – Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 11 270 000 | 261 000 |  |  | 261 000 | 1 725 000 |  | 4 025 000 | 5 750 000 | 1 626 000 |  | 3 794 000 | 5 420 000 |
| 4. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień - rozbudowa rozbudowa stacji uzdatniania wody, budowa ujęcia oraz rozbudowa sieci wodociągowej | 2 000 000 | 120 000 |  |  | 120 000 | 225 600 |  | 374 400 | 600 000 | 481 280 |  | 798 720 | 1 280 000 |

##### II. Nazwa programu: Infrastruktura społeczna

| Lp. | Nazwa zadania | Łączne nakłady | Wydatki na 2008 r. | Wydatki na 2009 r. | Wydatki na 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1. | Budowa sali gimnastycznej i łącznika Kamień Prusina | 1 420 700 | 301 000 | 149 000 |  | 450 000 |  | 296 000 |  | 296 000 |  |  |  |  |
| 2. | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łowisku | 4 000 000 | 200 000 |  |  | 200 000 | 552 000 |  | 1 288 000 | 1 840 000 | 588 000 |  | 1 372 000 | 1 960 000 |
| 3. | Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kamieniu | 1 000 000 | 45 000 |  |  | 45 000 | 198 000 |  | 462 000 | 660 000 | 88 500 |  | 206 500 | 295 000 |
| 4. | Gminne Centrum Pomocy Społecznej w Kamieniu | 1 200 000 | 285 000 |  |  | 285 000 | 135 000 |  | 315 000 | 450 000 | 139 500 |  | 325 500 | 465 000 |
| 5. | Centrum Edukacyjno-Wystawiennicze w Kamieniu | 900 000 | 50 000 |  |  | 50 000 | 350 000 |  | 500 000 | 850 000 |  |  |  |  |

Cel programu: wszechstronny rozwój oświatowo-kulturalny dzieci i młodzieży, stała promocja podejmowanych działań wśród mieszkańców oraz wśród potencjalnych inwestorów, zapewnienie odpowiednich usług oświatowych i kulturalnych dla mieszkańców, organizacja miejsc rekreacji i wypoczynku, zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy,

# Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Kamień

# Okres realizacji programu: lata 2008 - 2010

# Łączne nakłady finansowe na program: 7 846 000 zł

Wydatki na realizację programu:

- Rok 2008 –    1 030 000 zł

- Rok 2009 –    4 096 000 zł

- Rok 2010 –    2 720 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Stanisław Bednarz